**Отчет о реализации муниципальной программы**

**Николаевского сельского поселения Щербиновского района**

**«Развитие дорожного хозяйства в Николаевском сельском поселении Щербиновского района» за 2020 год**

Муниципальная программа Николаевского сельского поселения Щербиновского района «Развитие дорожного хозяйства в Николаевском сельском поселении Щербиновского района» была утверждена постановлением администрации Николаевского сельского поселения Щербиновского района № 85 от 31 октября 2014 года. Цель программы: развитие дорожно – транспортной инфраструктуры сельского поселения, безопасное движение на дорогах. В течение 2020 года в муниципальную программу вносились два изменения, последнее из которых утверждено постановлением администрации Николаевского сельского поселения Щербиновского района 30 октября 2020 года.

В 2020 году на финансирование муниципальной программы было предусмотрено 1 372 931,84 рублей , фактическое исполнение составило 282 333,00 рублей или 21 %. Муниципальная программы не имеет подпрограмм.

В рамках данной муниципальной программы в 2020 году реализованы 3 основных мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения;

2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения;

3. Мероприятия по подготовке проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

Целевые показатели реализации муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей на 2020 год |
| план | факт  |
| 1. | Протяженность отремонтированных автодорог в границах населенных пунктов сельского поселения  | м | 0 | 0 |
| 2. | Протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 2 | 0 |
| 3. | Количество установленных дорожных знаков | м2м | 20 | 6 |
| 4. | Изготовление проектно-сметной документации | Ед. | 1 | 1 |
| 5. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | % | 100 | 100 |

|  |
| --- |
| Освоение бюджетных ассигнований |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Плановыйобъем финансирования, всего в 2020году(рублей) | Фактическое освоение средств в 2020 году (рублей) | Причины неосвоения средств |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Цель: Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры сельского поселения |
| 1.1 | Задача: Надлежащее содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения Николаевского сельского поселения Щербиновского района |
| 1.1.1. | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения  | всего | 1 372 931,84 | 282 333,00 | Сезонный характер работ |
| местный бюджет | 1312931,84 | 223 233,00 |
| краевой бюджет |  | 0,00 |
| 1.1.2. | Мероприятия по обеспечению безопасности на дорогах местного значения | всего | 60000,00 | 59100,00 |  |
| местный бюджет | 60000,00 | 59100,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО |  | 1 372 931,84 | 282 333,00 |  |

**Оценка степени реализации**

**мероприятий муниципальной программы и достижения ожидаемых**

**непосредственных результатов их реализации**

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой по следующей формуле:



 - степень реализации мероприятий;

 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

 =2/5=40%

**Оценка степени соответствия**

**запланированному уровню расходов**

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:



 - степень соответствия запланированному уровню расходов;

 - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

 - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в бюджете Николаевского сельского поселения Щербиновского района, на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

* = 282 333,00/ 1372931,84= 20,5%

**Оценка эффективности**

**использования средств бюджета Николаевского сельского поселения Щербиновского района**

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Николаевского сельского поселения Щербиновского района по следующей формуле:



 - эффективность использования средств бюджета Николаевского сельского поселения Щербиновского района;

 - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Николаевского сельского поселения Щербиновского района;

 - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Николаевского сельского поселения Щербиновского района.

* =20/20,5=0,9

**Оценка степени достижения целей**

**и решения задач муниципальной программы**

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:



 - степень достижения планового значения целевого показателя программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

 - значение целевого показателя программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

* - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Расчет: 100%

5.3. Степень реализации программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) рассчитывается по формуле:



 - степень реализации программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

 - степень достижения планового значения целевого показателя программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

N - число целевых показателей программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Расчет: (5/1,42)/5=0,7

6. Оценка эффективности реализации программы

 Эффективность реализации программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств бюджета Николаевского сельского поселения Щербиновского района по следующей формуле:



 - эффективность реализации программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

 - степень реализации программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

* - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Расчет:  = 0,7\*100/20,5=0,34

Эффективность реализации программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается низкой, так как значение ЭРп/п составляет менее 0,9.

Глава

Николаевского сельского поселения

Щербиновского района Н.С. Ткаченко