ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации

Николаевского сельского поселения

Щербиновского района

от_____________№_____

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

Николаевского сельского поселения

Щербиновского района

«Комплексное развитие жилищно –

коммунального хозяйства

Николаевского сельского поселения

Щербиновского района»

(в редакции постановления

администрации Николаевского

сельского поселения

Щербиновского района

от _________ № ____ )

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ

«Благоустройство и озеленение территории Николаевского

сельского поселения Щербиновского района»

| Координаторы подпрограммы |  | Администрация Николаевского сельского поселения Щербиновского района (далее - Администрация) |
| --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы |  | Администрация |
| Цели подпрограммы |  | Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения |
| Задачи подпрограммы |  | Организация благоустройства территории поселения; Организация озеленения территории поселения; Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы |  | общая площадь зеленых насаждений в расчете на одного жителя; количество посаженных саженцев; количество функционирующих цветников; количество проведенных смотров- конкурсов, направленных на озеленение и благоустройство территорий; количество обустроенных спортивных и детских площадок; количество приобретенных мусорных контейнеров. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | Этапы не предусмотрены, срок реализации 2015-2023 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |  | средства бюджета Николаевского сельского поселения Щербиновского района – 5287819,32 рублей: 2015 год – 363260,00 рублей, 2016 год – 523550,22 рублей, 2017 год – 424049,97 рублей; 2018 год - 700000,00 рублей; 2019 год – 866959,13 рублей; 2020 год – 650000,00 рублей; 2021 год – 560000,00 рублей; 2022 год – 600000,00 рублей; 2023 год – 600000,00 рублей. |
| Контроль за выполнением подпрограммы |  | Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляется администрацией Николаевского сельского поселения Щербиновского района. |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития

сферы благоустройства и озеленения Николаевского сельского поселения

Щербиновского района

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в основном законе государства – Конституции Российской Федерации, в связи и с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и местного самоуправления при деятельном участие в ее решение населения.

Анализ сложившейся ситуации показал, что для нормального функционирования сельского поселения имеет большое значение благоустройство его территорий.

Благоустройство территорий включает в себя такие вопросы, как озеленение, обустройство детских, спортивных и хозяйственных площадок, сбор и вывоз твердых бытовых отходов, площадок для мусорных контейнеров. Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики поселения. Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории обусловлены снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к среде своего  проживания. Проблема благоустройства сельского поселения является одной из насущных, требующая каждодневного внимания и эффективного решения. Зеленое хозяйство поселения представлено деревьями, кустарниками, цветниками, требующих ухода, формовочной обрезки, уборки.

Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, подсадка саженцев. На протяжении ряда лет в достаточной мере не производились работы по озеленению территории поселения, кронированию и валке сухостойных деревьев. Все это отрицательно сказывается на ее привлекательности. Для населения зоны отдыха должны создавать атмосферу покоя, душевного комфорта. На сегодняшний день возникла необходимость комплексного подхода к решению задач улучшения благоустройства территории за счет привлечения средств бюджета.   Кроме того, для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов.

Реализация подпрограммы направлена на:

создание условий для улучшения качества жизни населения;

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды.

Одним из решений проблемы благоустройства  является организация и ежегодное проведение конкурса «Лучший дом, двор». Жители дворов, домов, принимавшие участие в благоустройстве, будут принимать участие в обеспечении сохранности объектов благоустройства.

В течение 2015-2023 годов необходимо организовать и провести:

смотры – конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, улиц.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий.

2. Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы

Цель подпрограммы:

Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения.

Для достижения цели необходимо комплексное решение следующих задач:

организация благоустройства территории поселения;

организация озеленения территории поселения;

организация прочих мероприятий по благоустройству поселения.

Решение поставленных задач позволит:

повысить уровень благоустройства территории Николаевского сельского поселения Щербиновского района:

увеличить уровень озеленения территории поселения;

увеличить количество мест массового отдыха;

развить положительные тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;

повысить степень удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

улучшить санитарное и экологическое состояние населенных пунктов;

развивать конкурентноспособность между подворьями в сфере санитарного порядка.

Целевые показатели реализации подпрограммы:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | общая площадь зеленых насаждений в расчете на одного жителя; | кв.м | 20 | 25 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2. | количество посаженных саженцев деревьев; | шт. | 20 | 30 | 50 | 30 | 57 | 55 | 60 | 60 | 60 |
| 3. | количество функционирующих цветников; | шт. | 5 | 7 | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 |
| 4. | количество проведенных смотров- конкурсов, направленных на озеленение и благоустройство территорий; | шт. | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 5. | количество обустроенных спортивных и детских площадок | шт. | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |

3. Перечень мероприятий подпрограммы

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

3. 1. - мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев, озеленение территории поселения.

Реализация мероприятий позволит выполнять комплекс работ по поддержанию надлежащего состояния многолетних насаждений на территории парка и в других общественных местах и развитию озеленения территории села.

3.2. - мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок, сбору и вывозу твердых бытовых отходов и мусора;

Реализация мероприятий позволит выполнять комплекс работ по санитарной очистке сельского поселения.

3.3. Мероприятия по содержанию, запрвке и ремонту сельскохозяйственной техники поселения, а именно тракторов МТЗ – 82.1, травокосилок, триммеров, мотокультиватора, бензопилы. Приобретение другой необходимой техники.

Реализация мероприятий позволит частично или полностью механизировать процессы в сфере благоустройства, чем сократит временные затраты на благоустройство территории поселения.

3.4. Обустройство мест массового отдыха жителей сельского поселения посредством приобретения лавочек, мусорных урн, детских игровых площадок, оборудования для детских и спортивных площадок. Ремонт имеющихся детских и спортивных площадок.

Реализация мероприятий позволит привлечь жителей в общественные места, обеспечить комфортные условий для их деятельности и отдыха.

3.5. Мероприятия по проведению смотров – конкурсов направленных на благоустройство сельского поселения: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений; различных конкурсов, направленных на озеленение дворов, улиц.

Реализация мероприятий позволит жителям сельского поселения непосредственно участвовать  в улучшении эстетического вида села Николаевка, а также это разовьет конкурентноспособность между подворьями в сфере санитарного порядка.

4. Обоснование ресурсного обеспечения

подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |
| 1 | Цель | Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача | организация благоустройства территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок, вывозу твердых бытовых отходов, приобретение мусорных контейнеров, наведение санитарного порядка на территории поселения | бюджет Николаевского сельского поселения Щербиновского района | 3804,81932 | 202,260 | 403,55022 | 304,04997 | 530,0 | 677,95913 | 517,0 | 370,0 | 400,0 | 400,0 | создание | администрация Николаевского сельского поселения Щербиновского района |
| 1.2. | Задача | Организация озеленения территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.. | Высадка саженцев, разбивка цветников, поддержание в надлежащем состоянии уже имеющихся | бюджет Николаевского сельского поселения Щербиновского района | 90,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | увеличение единиц зеленых насаждений в расчете на 1 жителя |  |
| 1.2.2. | Мероприятия по содержанию, заправке и ремонту сельскохозяйственной техники поселения, а именно тракторов МТЗ – 82.1, травокосилок, триммеров, мотокультиватора, бензопилы. Приобретение другой необходимой техники. | бюджет Николаевского сельского поселения Щербиновского района | 1163,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 113,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Своевременное и качественное выполнение услух по благоустройству территории поселения | администрация Николаевского сельского поселения Щербиновского района |
| 1.2.3. | Мероприятия по благоустройству памятников и мест захоронения (сельского кладбища) | бюджет Николаевского сельского поселения Щербиновского района | 90,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | сохранение объектов культурного наследия |  |
| 1.2.4. | Обустройство мест массового отдыха жителей сельского поселения посредством приобретения лавочек, мусорных урн, детских площадок, оборудования для детских и спортивных площадок. Ремонт имеющихся детских и спортивных площадок. | бюджет Николаевского сельского поселения Щербиновского района | 125,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | увеличение числа мест для массового отдыха населения |  |
| 1.2.5. | Мероприятия по проведению смотров – конкурсов направленных на благоустройство сельского поселения: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений; различных конкурсов, направленных на озеленение дворов, улиц. | бюджет Николаевского сельского поселения Щербиновского района | 15,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | увеличение числа граждан, участвующих в благоустройстве придворовых территорий, в том числе путем поощрения ценными подарками | администрация Николаевского сельского поселения Щербиновского района |
|  | ИТОГО |  | 5287,81932 | 363,260 | 523,55022 | 424,04997 | 700,00 | 866,95913 | 650,0 | 560,0 | 600,0 | 600,0 |  |  |

Объемы бюджетных ассигнований подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета на соответствующий финансовый год.

5. Методика оценки эффективности реализации

подпрограммы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной в приложении № 5 к постановлению администрации Николаевского сельского поселения Щербиновского района от               3 июля 2014 года № 51 «О порядке принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Николаевского сельского поселения Щербиновского района».

6. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление осуществляет координатор подпрограммы.

Координатор подпрограммы в процессе ее реализации

осуществляет анализ проведения мероприятий, мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных  контрактов между муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы, в том числе муниципальных контрактов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог,

несет ответственность за нецелевое использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств,

организует нормативно – правовое  и методическое обеспечение реализации подпрограммы,

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы,

готовит ежегодный доклад о ходе реализации подпрограммы,

готовит мониторинг и анализ реализации мероприятий подпрограммы,

осуществляет оценку социально – экономической эффективности, а также оценку целевых индикаторов и показателей подпрограммы в целом.».

Глава

Николаевского сельского поселения

Щербиновского района                                                                        Н.С. Ткаченко